## Slide 1
カンバンボード
ワークシート/詳細説明 ― ボードの立ち上げ手順とチェックリスト ―
壁で作る場合とMiroで作る場合の立ち上げ手順、カードの書き方の見本、運用チェックリストをまとめています。
2026年8月
著作者:狩野英司(立命館アジア太平洋大学)
Campus-ToolBox 実践ガイド
本資料は「キャンパス・ツールボックス ご利用条件」に準拠してご利用ください。(https://campus.gov-toolbox.jp/about#terms)
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
1

## Slide 2
目次
1.
立ち上げ手順① 壁で作る
2.
立ち上げ手順② Miroで作る
3.
ボードの見本
4.
カードの書き方(良い例・悪い例)
5.
運用チェックリスト
6.
発展:Backlog付き4列
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
2

## Slide 3
1. 立ち上げ手順① 壁で作る
用意するもの:ホワイトボードか壁+マスキングテープ+付箋+ペン
1. 場所を決める
全員が毎日目にする場所に。通り道の壁や、いつも集まる部屋のホワイトボードがよい
2. 列を引く
テープで縦に区切り、To Do/In Progress/Done の3列を作る
3. 付箋を貼る
1タスク1枚。「誰が・何を・いつまでに」を書いてTo Doに貼る
4. 色を決める
付箋の色を、作業の種類ごと、または担当者ごとに割り当てる
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
3

## Slide 4
2. 立ち上げ手順② Miroで作る
miro.com。一定の範囲まで無料。チームで同時編集できる
1. ボードを作る
アカウントを作成し、新しいボードを開く
2. 列を作る
線やフレームで3つの列(To Do/In Progress/Done)を描く
3. 付箋を置く
1タスク1枚。「誰が・何を・いつまでに」。色は種類か担当者で割り当てる
4. リンクを共有
共有リンクをチームに配る。全員が編集できる権限にしておく
5. 打合せで使う
定例打合せでは画面共有でボードを映し、全員でカードを動かす
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
4

## Slide 5
3. ボードの見本
例:イベント出展チーム。黄色=準備の作業、青=発信の作業
To Do(これからやる)
In Progress(進行中)
Done(完了)
備品・景品の手配
B・〜6/10
ポスターの掲示依頼
C・〜6/15
アンケートの作成
A・〜6/18
SNSで告知投稿
C・〜6/20
告知文を作る
A・〜6/5
会場との調整
B・〜6/8
ターゲット決め
全員・済
企画書づくり
全員・済
見方
・右へ流れる=進んでいる
・In Progressは1人1〜2枚
・止まったカードは打合せで相談
このページを印刷して壁ボードのレイアウト見本にしても、Miroで同じ形を作っても構いません。
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
5

## Slide 6
4. カードの書き方(良い例・悪い例)
× 悪い例
「広報」「準備」
何をどこまでやるのか決まらないまま残る。担当も期限もないカードは、誰も動かせない
○ 良い例
「SNSの告知文を作る(A・〜6/5)」
「誰が・何を・いつまでに」が1枚で言える。終わったかどうかを誰でも判定できる
コツ:大きすぎるタスクは割ってからカードにする(「動画を作る」→「絵コンテを描く」「撮影する」「編集する」)。1枚のカードは数日で終わる大きさが目安。
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
6

## Slide 7
5. 運用チェックリスト
定例打合せのたびに、この5点を確認する
場所
全員がボードの場所(またはURL)を知っていて、いつでも見られるか
カード
すべてのカードに「誰が・何を・いつまでに」が書いてあるか
進行中
In Progressが1人1〜2枚に収まっているか
更新
打合せの冒頭に、全員が自分のカードを動かしたか
流れ
Doneが増えているか(動きの止まった板になっていないか)
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
7

## Slide 8
6. 発展:Backlog付き4列
思いつきをまず貯め、着手を決めたものだけTo Doへ(授業でも4列で運用)
Backlog(いつかやる)
To Do
In Progress
Done
ミニゲームのアイデア
未定
協力店を増やす
未定
備品の手配
B・〜6/10
告知文を作る
A・〜6/5
企画書づくり
全員・済
Backlogは「やると決めていないこと」の置き場。To Doに移した時点で担当と期限を書き込みます。
Campus-ToolBox 実践ガイド|カンバンボード ワークシート/詳細説明
8